INFORMACIJA APIE ATLIKTUS MELIORACIJOS STATINIŲ AVARINIŲ GEDIMŲ ŠALINIMO DARBUS

| Eil. Nr. | Objekto pavadinimas | Darbų atlikimo data | Panauda lėšų, Eur | Pastabos |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Mažeikių r. sav., Bugenių k., buv. „Už taiką kolūkio“ melioracijos projekto Nr. R13-1973 (rekonstrukcija R1-5 1981) drenažo sistemos Nr. 1 a avarinis remontas | 2026-03-27 | 7 008,50 | 2025-10-29 prašymas (reg. Nr. Ž1-33, 2025-10-29) Apžiūros aktas Nr. 1, 2026-03-03 |
| 2 | Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Savarinos k., Kapėnų k. v., buv. "Tučių t. ū." melioracijos projekto Nr. R7 (1977 m.) drenažo sistemos Nr. 22 rinktuvo „a“ avarinis remontas | 2026-04-17 | 12 504,75 | 2025-12-11 prašymas (reg. Nr. Ž1-34, 2025-12-11) Apžiūros aktas Nr. 2, 2026-03-13 |
| 3 | Mažeikių r. sav., Viekšnių sen., Užventės k., Svirkančių k. v., buv. "Svirkančių kolūkio" melioracijos projekto Nr. R14 (1979 m.) drenažo sistemos Nr. 10 rinktuvo „a“ avarinis remontas | 2026-04-17 | 1 138,73 | 2026-03-10 prašymas (reg. Nr. Ž12-5, 2026-03-10) Apžiūros aktas Nr. 3, 2026-03-13 |
| 4 | Mažeikių r. sav., Tirkšlių sen., Spurganų k., buv. „J. Gvardijos kol.“ mel. proj. Nr. 17 (1979 m.) ir dr. proj. Nr. 19 (1984 m.) drenažo sistemų Nr. 19 ir Nr. 20 rinktuvų ties drenažo žiotimis avarinis remontas | 2026-04-22 | 1 522,18 | 2026-03-20 prašymas (reg. Nr. Ž1-2, 2026-03-20) Apžiūros aktas Nr. 4, 2026-04-08 |
| 5 | Mažeikių r. sav., Židikų sen., Viliotės k., Židikų k. v., buv. „Mičiūrinio kol.“ melioracijos projekto Nr. 8 (1972 m.) bei melioracijos projekto Nr. 5-8-9 (1989 m.) drenažo sistemos Nr. 6 rinktuvo „a“ avarinis remontas | 2026-04-24 | 3 682,03 | 2026-03-25 prašymas (reg. Nr. Ž1-3, 2026-03-25) Apžiūros aktas Nr. 5, 2026-04-08 |
| 6 | Mažeikių r., Šerkšnėnų sen., Račių k., buv. „Varduvos kol.“ mel. proj. Nr. 4 (1968m.) drenažo sistemos Nr. 16 rinktuvo „a“ avarinio remonto darbai | 2026-04-24 | 4 770,18 | 2026-03-26 prašymas (reg. Nr. Ž1-4, 2026-03-26) Apžiūros aktas Nr. 6, 2026-04-08 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 | Mažeikių r., Mažeikių apylinkės sen., Zastaučių k., buv. „Už Taiką kol.“ melioracijos projekto Nr. 12 (1979 m.) drenažo sistemų Nr. 14,15,16 rinktuvų „a“ avarinio remonto darbai | 2026-06-04 | 3 388,61 | 2026-04-09 prašymas (reg. Nr. Ž1-5, 2026-04-13) Apžiūros aktas Nr. 7, 2026-04-13 |
| 8 | Mažeikių r., Tirkšlių sen., Jautakių k., buv. „J. Gvardijos kol.“ melioracijos projekto Nr. 11 (1974 m.) drenažo sistemos Nr. 19 rinktuvo „a“ avarinio remonto darbai | 2026-06-04 | 1 542,15 | 2026-04-15 prašymas (reg. Nr. Ž1-7, 2026-04-15) Apžiūros aktas Nr. 8, 2026-05-20 |